РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 мая 2022 года                       № 37                        х. Мирный

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 1 квартал 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 г № 51 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022  , утвержденного постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.12.2022 года № 49 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год»  по результатам за 1 квартал 2022 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                      Л.С. Сулиманова

### Приложение

к распоряжению Администрации

Мирненского сельского поселения от  20.05.2022г № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 1 квартал 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Мирненском сельском поселении» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства | Проведение рейдов по выявлению очагов возгораний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства | Участие учащихся Мирненской ООШ №11 в субботниках по уборке территории х. Мирный. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Мирненского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия производятся по мере выявления безнадзорных животных | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Мирненского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Мирненского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства | Регулярно проводятся ударники по приведению территории в порядок, проводятся беседы с жителями населенных пунктов о необходимости уборки придворовой территории | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мирненского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Х | Х | Х | 217,8 | 217,8 | 439,0 | 16,2 | 201,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Мирненского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Выполнены работы по договорам от 01.03.2022г. №ВД-01331/04/1 филиал ФБУЗ «ЦГи Э в РО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 217,8 | 217,8 | 16,2 | 16,2 | 201,6 |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Мирненского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Мирненского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Выполнены работы по договорам от 01.03.2022г. №ВД-01331/04/1 филиал ФБУЗ «ЦГи Э в РО» | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Х | Х | Х | 247,8 | 247,8 | 16,2 | 16,2 | 201,6 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2022 год по итогам 1 квартал 2022 года»

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 63 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 247,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 247,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2022 заключены контракты на сумму 16,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16,2 тыс. рублей или 6,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Мирненском сельском поселении»;

подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мирненского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 № 50 и от 06.11.2018 г № 51 утвержден план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.12.2021 № 49.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 30,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

Не освоено 30,0 тыс. рублей, в том числе:

30,0 тыс. рублей - планируется заключить контракты в при наличии бродячих животных  в 2022 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

– проведены ударники по уборки территории х. Мирный.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 217,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 16,2 тыс. рублей или 7,4%.

Не освоено 201,6 тыс. рублей, в том числе:

201,6 тыс. рублей - планируется заключить контракты в апреле - октябре 2022 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I квартале 2022 года достигнуты следующие результаты:

– выполнены работы по договорам: от 01.03.2022г. № ВД-01331/04/1 филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РО»

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.