АДМИНИСТРАЦИЯ

МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

__ _______ 2017 года                                                                     х.Мирный

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной  программы

Мирненского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.09.2013 № 115  Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе Мирненского сельского поселения  «Развитие транспортной системы »,  утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 11.10.2013 №129 «Об утверждении муниципальной программы Мирненского сельского поселения  «Развитие транспортной системы», по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                           Л.С.Сулиманова

### Приложение 1

к постановлению Администрации

Мирненского сельского поселения

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИРНЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»  ЗА 2016 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.09.2013 г № 115 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Реализация программы была направлена на поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог ,путем содержания дорог и сооружений на них, сохранения протяженности внутрипоселковых дорог за счет ремонта дорог.

В отчетном 2016 году на реализацию программы первоначально планировалось направить 275,0 тыс.рублей   за счет местного бюджета – 275,0 тыс.рублей На конец отчетного периода на содержание дорог планы не изменились. На текущее содержание было израсходовано 3,9 тыс. рублей.

Был произведен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2016 год достигнуты не полностью.

Оценка эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2017 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2016 год приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

(тыс.руб.)

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения : «Развитие транспортной системы»   отчетный период   2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Параваев С.С. | Выполнены работы по договору от 17.11.2016г № 12;проведен ремонт дорог с восстановление с добавление материалов ул. Олимпийская, пер.Почтовый | 15.01.2016 | - | 275,0 | 3,9 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мирненского сельского поселения» |
| 2.1.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Мирненского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2016 | 275,0 | 3,9 | 1 |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий программы за 2016 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных  программ за отчетный 2016 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 4-й год реали зации Программы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) | 4-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих восстановления профиля | процентов | 68,8 | 74,2 | 71,5 | 69,8 | 68,8 | 0,0 | 78,8 | -6,2 | 72,5 | 1,0 | 3,6 | 116,2 |
| 2 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 78,0 | -0,0 | 78,0 | 0,0 | 3,6 | 116,2 |
| 3 | Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих проектирования организации дорожного движения | процентов | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 0,0 | - | 0,0 |  |  |  |  |

За счет местного бюджета Администрацией Мирненского сельского поселения,  произведен ямочный ремонт 7,056 кв.м дорожного покрытия. На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Мирненского сельского поселения заключен договор с ГУП РО «Дубовское ДРСУ» на сумму 99,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий:

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства составило 3,9 тыс. рублей;

В основе оценки эффективности программы лежит система, включающая 2 показателя, характеризующих эффективность Программы.

При ожидаемом значении показатель «Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, требующих восстановления профиля», в 2016 году не выполнен на 3,9 процента.

При ожидаемом значении показатель «Доля протяженности муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог», в 2016году выполнен на 3,9 процента.

3. Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

## Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

## Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

## Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

## Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

## Эп1= (69,8/116,2) х 100 = 60,0;

## Эп2= (78/116,2) х 100 = 67,1;

Эп3 = (/) х 100 =0,0

4. Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)

| Е = | Iф1 | + | Iф2 | + | Iф3 | х 100, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In1 |  | In2 |  | In3 |  |
|  | n |  |

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

## Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

| Е = | 69,8 | + | 60,0 | + | 129,8 | х 100 = 0,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 78,0 |  | 67,1 |  | 145,1 |  |
|  | 2 |  |

## Таким образом, по степени достижения показателей (более 100 процентов) реализация Программы является эффективной.

## 5. Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эбюд= | Фф | х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

## Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 3,9 | х100% = 3,9 %. |
| --- | --- | --- |
|  | 99,9 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется финансирование мероприятия Программы осуществлять на строго определенные цели.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.