РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 июля 2024 года                       № 38                            х. Мирный

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»

за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 г № 51 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2023 года № 93 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» на 2024 год»  по результатам за 1 полугодие 2024 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                      Л.С. Сулиманова

Приложение

к постановлению Администрации

Мирненского сельского поселения от  08.07.2024 г №38

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»  отчетный период 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства . | Х | Х | Х | 85,7 | 85,7 | 67,9 | 67,9 | 17,8 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства . | Выполнены работы по договору от 12.04.2024 г № 61220301060 (ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 75,2 | 75,2 | 67,9 | 67,9 | 7,3 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия запланированы на 2 полугодие | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства . |  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства . | Финансирование не предусмотрено | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства . | Х | Х | Х | 85,7 | 85,7 | 67,9 | 67,9 | 17,8 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»

на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года»

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 67 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 85,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 85,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 67,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 67,9 тыс. рублей или 79,2%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Мирненского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Мирненского сельского поселения от 09.11.2018 № 50 и от 09.11.2018 г № 51 утвержден план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» на 2024 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2023 № 93.

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 85,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 67,9 тыс. рублей или 79,2%.

Не освоено 17,8 тыс. рублей, в том числе:

10,5 тыс. рублей – планируется договор заключен работы планируются в декабре  2023 года;

17,8 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за потребленную электроэнергию согласно предоставленных счетов и актов выполненных работ.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2024 года достигнуты следующие результаты:

- заключен договор от 13.04.2024г. № 61220301060  с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Мирненского сельского поселения и договор с Филиал ПАО «Россети Юг»- «Ростовэнерго» на техническое обслуживание уличного освещения.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 2 будут выполнены во 2 полугодии 2024 г.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.