РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10  октября 2025 года                      № 64                   х. Мирный

Об утверждении отчета о ходе  реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 г № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 28.12.2024 года № 84 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год»  по результатам за 9 месяцев 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                             С.Л. Сулиманова

Распоряжение вносит: сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению Администрации

Мирненского сельского поселения от  10.10.2025г № 64

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Мирненского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мирненского сельского поселения | МП | возрастание | Километров | 7,4 | - | - | - | 7,4 | - | - | - |
| 1.2 |  | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | МП | возра-стание | Еди-ниц | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в том числе: | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе: | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе: | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | возрастание | КПМ | процентов | 4,8 | - | - | - | 4,8 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | процентов | - | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Сулиманова С.Х. | - | - |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключение муниципального контракта»» | - | - | - | - | - | - | - | 10 декабря 2025 г. |  | 10 декабря 2025 г. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Сулиманова С.Х. | - | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Выполнение работ по зимнему содержанию дорог» | - | - | - | - | - | - | - | 10 декабря 2025 г. |  | 10 декабря 2025 г. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Сулиманова С.Х. | - | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Выполнение работ по покосу травы на обочинах дорог» | - | - | - | - | - | - | - | 10 декабря 2025 г. | - | 10 декабря 2025 г. | специалист по формированию и исполнению бюджета | - | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Приемка завершенных работ» | - | - | - | - | - | - | - | 13 декабря 2025 г. | - | 13 декабря 2025 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Лавренко А.А. | - | - |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Лавренко А.А. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе: | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| #### Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», (всего): | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 951 04 09 05 4 01 28300 244 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Мирненского сельского поселения»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | КПМ | возрастание | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Улучшение транспортного обслуживания населения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Сулиманова С.Х. | - | - |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Заключение муниципального контракта»» | - | - | - | - | - | - | - | 18 марта 2025 г. | - | 15 августа 2025 г. | специалист по формированию и исполнению бюджета | - | - |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2. «Выполнение работ по установке дорожных знаков» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | специалист по формированию и исполнению бюджета | - | - |
| 2.4 | Контрольная точка 2.1.3. «Приемка завершенных работ» | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 13 сентября 2025 г. | - | 10 сентября 2025 г. | специалист по формированию и исполнению бюджета | - | - |
| 2.5 | Контрольная точка 2.1.4 «Перечисление бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  | 25 декабря 2025 г. |  | 25 декабря 2025 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Лавренко А.А. |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мирненского сельского поселения» (всего): | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах», (всего), в том числе: | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет (всего): | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 951 0409 05 4 02 28310 244 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

на 2025 год

по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 22.10.2018 № 68 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 48,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 48,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мирненского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Мирненского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 41,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 41,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнута 0 контрольная точка, из них: ранее установленного срока – 0.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мирненского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 6,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6,5 тыс. рублей. средства местного бюджета. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Мирненского сельского поселения» в 2025 году   достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.