РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 июля 2026 года                      № 26                  х. Мирный

Об утверждении отчета о ходе  реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 1- е полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 г № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы», за 1- е полугодие 2026 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                            .Л. С. Сулиманова

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Мирненского сельского поселения

от 17.07.2026 г. № 26

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Развитие транспортной системы» за 1- е полугодие 2026 года.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 1- е полугодие 2026 года.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в Мирненского сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 г. № 64  (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в за 1- е полугодие 2026 годадостигнуты следующие результаты:

-  улучшено состояние дорог общего пользования Мирненского сельского поселения, созданы комфортные условия для населения при перемещениях внутри поселения, развита современная и эффективная автомобильно-дорожная инфраструктура.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов за 1- е полугодие 2026 года способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения», предусмотрено реализация двух  мероприятий (результатов) и двух контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено не в полном объеме в соответствии с реальной потребности.

Результатами реализации основных мероприятий являются не выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения», предусмотрено выполнение  четырех контрольных точек, из них четыре не  достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной(комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

- средства из бюджета не использованы    на  проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- программа не обеспечила достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки. (контракты не заключались)

- Анализ реализации Программы в 2026 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил: 48,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 48,4 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мирненского сельского поселения   от 26.12.2025 г. № 84  «О бюджете Мирненского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»  составил 48,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 48,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 48,4 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 0,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
48,4 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2026 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2026 год предусмотрены 2  показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 7,4 %., фактическое 7,4%.

Показатель 2 «Количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах» – плановое значение 1., фактическое 1%.

Показатель 1.1. «доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 7,4 %., фактическое 7,4%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(0,0/48,4)*100=0,0

Оценка эффективности программы признается низкой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Шт. | - | - | Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1 «Заключены договора на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»» | 31 декабря 2026 г. | Х | Х | Х | Х | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист сектора экономики и финансов) | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Выполнение работ по зимнему содержанию дорог» | 01.01.2026-31.12.2026 | - | х | х | х | Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |
|  | Контрольная точка 1.1.3 «Выполнение работ по покосу травы на обочинах дорог» | 01.12.2026 | - | Х | Х | Х | Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |
|  | Контрольная точка 1.1.4 «Установлены дорожные знаки» | 31.12.2026 | - | х | х | х | Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | Отсутствие потребности |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной(комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная (комплексная) программа «Развитие транспортной системы» | всего | 48,4 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 48,4 |
|  | местный бюджет | 48,4 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 48,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Мирненского сельского поселения» | всего | 48,4 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 48,4 |
|  | местный бюджет | 48,4 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 48,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | МП | возрастающий | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 100 | - |
|  | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах | Шт. | МП | возрастающий | 1 | 1 | 0 | 0 | Отсутствие потребности |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значен | процент | КП | возрастающий | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 100 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.